鼎亨桃花江度假酒店项目

勘察服务

招标文件

项目名称：鼎亨桃花江度假酒店项目勘察服务

项目编号：GLJK自主公开招标-GDJT-2021-020

2021年9月

目     录

第一章  招标公告	3

第二章  投标人须知	5

第三章　服务采购需求	16

第四章  评标办法	19

第五章  投标文件（格式）	21

- 第一章  招标公告

项目概况：

（鼎亨桃花江度假酒店项目勘察服务）招标项目的潜在投标人应在http://mail.glcih.com/channels/248.html（桂林市交通投资控股集团有限公司官网） 获取招标文件，并于 2021年10月10 日9时30分（北京时间）前递交投标文件。

- 一、项目基本情况：

项目编号：GLJK自主公开招标-GDJT-2021-020

项目名称：鼎亨桃花江度假酒店项目勘察服务。

建设地点： 项目用地位于广西壮族自治区桂林市秀峰区，桃花江北路以南，老庙山以东。项目建筑面积66160平方米，建设内容计划建设三层酒店主体建筑1栋、配套设备采购、消防设备采购、绿化美化、道路硬化等。

最高限价：土层钻孔包干价70元/㎡（含税6%），岩层钻孔包干价110元/㎡（含税6%）。

采购需求：

| 标号 | 服务内容 | 数量 | 单位 | 简要规格描述或项目基本概况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 包括但不限于工程地质勘察服务 | 1 | 项 | 主要工作内容包括且不局限于以下内容： - 1、勘察范围和阶段：完成本项目红线范围内的岩土工程详细勘察任务，并出具勘察报告，配合施工及竣工验收； - 技术要求：勘察报告符合国家规范、行业标准的相关标准要求，且勘察报告须通过相关施工图审查机构的审查。 |

合同履行期限：自成交通知书发布之日起至项目竣工验收合格。

本项目 不接受 联合体投标。

- 二、投标人资格要求：

1.具有国家住建部颁发的工程勘察综合甲级资质或工程勘察专业类岩土工程乙级资质及以上；

2.对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)或中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn) 等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与本次采购活动，提供截图证明并加盖公章。（必须提供）

3.本项目的特定资格要求：

投标人在2018年以来至少服务过一个桂林当地的详勘项目。（提供合同证明文件并加盖公章）（必须提供）；

本项目 不接受 联合体投标。

- 三、获取招标文件：

时间：2021年09月 28日至2021年 10 月10日。

地点：潜在供应商到桂林市秀峰区75号鼎富大厦B座14楼免费获取招标文件或通过电子邮箱发送，须将报名资料（委托书、营业执照、资质证书）发送至电子邮箱（glgdjtjt@163.com）。

售价：免费获取。

- 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点：

1.投标截止时间：2021年10月10日9时30分。（述标时间更改由招标人通知）

投标人应于2021年10月10日9时30分（截标时间）前，将投标文件密封提交至桂林市秀峰区75号鼎富大厦B座14楼 ，逾期送达的或未按照招标文件要求密封的投标文件将予以拒收。

投标人无需出席开标会议。

- 投标文件递交起止时间：2021年10月10日9时00分至9时30分。

- 五、公告期限：

公告期限：自本公告发布之日起7个自然日。

- 六、对本次招标提出询问，请按以下方式联系：

1. 采购人信息：

名称：桂林市道睿置业有限公司

地址：桂林市秀峰区75号鼎富大厦B座14楼

联系电话：17758519814

联系人：莫工

- 2.采购监督管理机构：桂林市轨道交通集团有限公司审计法务部

联系电话：0773-2268071

桂林鼎亨酒店投资有限公司

2021年09月28日

- 第二章  投标人须知

- 投标人须知前附表

| 序号 | 条款号 | 条款名称 | 内容、要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 项目名称及项目编号 | 项目名称：鼎亨桃花江度假酒店项目勘察服务 项目编号：GLJK自主公开招标-GDJT-2021-020 |
| 2 | 5 | 投标人资格 | 1.具有国家住建部颁发的工程勘察综合甲级资质或工程勘察专业类岩土工程乙级资质及以上；； 2.对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)或中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn) 等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与本次采购活动，提供截图证明并加盖公章。（必须提供） 3.本项目的特定资格要求： 投标人在投标人在2018年以来至少服务过一个桂林当地的详勘项目。（提供合同证明文件并加盖公章）（必须提供）； 本项目 不接受 联合体投标。 |
| 3 | 6 | 投标费用 | 不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。 |
| 4 | 15 | 投标报价 | 15.1投标人必须就“服务采购需求”中所投分标的所有内容作完整唯一报价，否则，其投标将被拒绝；投标文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。 |
| 5 | 16.1 | 投标有效期 | 投标截止时间之日起90天 |
| 6 | 17.1 | 投标文件份数 | 正本壹册，副本 肆 册，须完整提交，否则将予以拒收。 |
| 7 | 17.2 | 投标文件装订 | 投标人应按投标人须知第13.1条“投标文件组成”规定的顺序自编目录及页码，投标文件的“正本”、“副本”应当单独装订成册并标注页码，装订应牢固，不易拆散和换页（A4标准纸装订）。封面按第五章投标文件格式编制。 |
| 8 | 17.6 | 投标人公章 | 本招标文件中描述投标人的“公章”是指根据我国对公章的管理规定，用投标人法定主体行为名称制作的印章，除本招标文件有特殊规定外，投标人的财务章、部门章、分公司章、工会章、合同章、投标专用章、业务专用章等其它形式印章均不能代替公章。 |
| 9 | 17.7 | 投标文件包装、密封 | 1、纸质版要求：将投标文件“正本”、“副本”一并装入并密封在一个投标文件袋（盒、箱）中，并在密封处密封签章【公章、密封章、法定代表人、负责人、自然人或相应的授权委托代理人签字均可】。 |
| 10 | 17.8 | 投标文件袋（盒、箱）标记 | 项目名称：鼎亨桃花江度假酒店项目勘察服务 项目编号：GLJK自主公开招标-GDJT-2021-020 投标人名称： 在2021年10月10日9 时30分前不得开启 |
| 11 | 19.1 | 投标文件递交 | 投标截止时间：2021年10月10日9 时30分 投标人应于2021年10月10日9 时00分至9时30分止，将投标文件密封提交至桂林市秀峰区75号鼎富大厦B座14楼，逾期送达的或未按招标文件要求密封的投标文件将予以拒收。 |
| 12 | 20.1 | 开标时间及地点 | 开标时间：2021年10月10日9 时30分； 开标地点：桂林市秀峰区75号鼎富大厦B座14楼开标。 |
| 13 | 23 | 评标委员会组成 | 评标委员会由采购人代表专家组成，其中采购人专家代表3人。 |
| 14 | 24.1 | 评标办法 | 具体评标内容及标准详见第四章。 |
| 15 | 31 | 信用查询 | 根据《关于做好政府采购有关信用主体标识码登记及在政府采购活动中查询使用信用记录有关问题的通知》桂财采〔2016〕37号的通知，由采购人对第一中标候选供应商进行信用查询： ⑴查询渠道：“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等； ⑵查询截止时间：中标通知书发出前； ⑶信用信息查询记录和证据留存方式：在查询网站中直接打印查询记录，打印材料作为采购活动资料保存； ⑷信用信息使用规则：对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，取消其中标候选供应商资格。 |
| 16 | 32 | 中标公告及中标通知书 | 32.1采购人在中标供应商确定之日起两个工作日内在招标公示媒体上公告中标结果，中标公告期限为1个工作日。 32.2中标公告同时采购人向中标供应商发出中标通知书，中标供应商应自接到通知之日起七个工作日内，办理中标通知书领取手续。 |
| 17 | 33.1 | 履约保证金 | 无 |
| 18 | 34.1 | 签订合同时间 | 中标通知书发出之日起二十五日内，中标供应商领取中标通知书后。与业主签订具体项目合同。 |
| 22 | 38 | 监督管理机构 | 桂林市轨道交通集团有限公司审计法务部 联系电话：0773-2268071 |

- 一、总则

- 1.项目名称及项目编号

项目名称：鼎亨桃花江度假酒店项目勘察服务

项目编号： GLJK自主公开招标-GDJT-2021-0020

- 2.适应范围

本招标文件适用本招标采购项目的招标、投标、评标、合同履约、验收、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

- 3.定义

3.1“投标人”是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

3.2“货物”系指按招标文件规定，投标人须向采购人提供的一切设备、保险、税金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

3.3“服务”是完成本项目红线范围内的岩土工程详细勘察任务，并出具勘察报告，配合施工及竣工验收的服务。

3.4“项目”系指投标人按招标文件规定向采购人提供的服务。

3.5“书面形式”包括信函、传真、电报。

3.6采购需求中所有内容均为实质性要求。

- 4.招标方式、评标办法

公开招标、具体评标内容及标准详见第四章。

- 5.投标人资格

5.1.具有国家住建部颁发的工程勘察综合甲级资质或工程勘察专业类岩土工程乙级资质及以上；；

5.2.对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)或中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn) 等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与本次采购活动，提供截图证明并加盖公章。（必须提供）

5.3.本项目的特定资格要求：

投标人在投标人在2018年以来至少服务过一个桂林当地的详勘项目。（提供合同证明文件并加盖公章）（必须提供）；

本项目 不接受 联合体投标。

- 6.投标费用

不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。

- 7.联合体投标要求：

本项目不接受联合体投标。

- 8.转包与分包

8.1本项目不允许转包。

8.2本项目不可以分包。

- 9.特别说明

9.1关联供应商不得参加同一合同项下政府采购活动，否则投标文件将被视为无效：

（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

（2）为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本次采购活动。

9.2投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

9.3投标人在投标活动中提供任何虚假材料，其投标无效，并报监管部门查处；中标后发现的，中标人须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法投标人的行政与刑事责任。

- 10.质疑和投诉

10.1投标人认为招标文件使自己的合法权益受到损害的，应当在获取招标文件之日起3个工作日内以书面形式向采购人提出质疑（桂林市秀峰区75号鼎富大厦B座14楼  电话：17758519814）。

10.2投标人对采购人的答复不满意或者采购人未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后7个工作日内向采购监督管理机构投诉。

10.3质疑、投诉应当采用书面形式，质疑书、投诉书实行实名制，均应明确阐述招标文件、招标过程或中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，并提供必要的证明材料。

- 二、招标文件

- 11.招标文件的构成

（1）招标公告；

（2）投标人须知；

（3）服务采购需求；

（4）评标办法；

（5）投标文件（格式）

- 12.招标文件的澄清与修改

12.1投标人应认真阅读招标文件，发现其中有误或有不合理要求的，投标人必须在招标公告期限届满之日起5个工作日内以书面形式要求采购人澄清。

12.2采购人可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人应当在投标截止时间至少3日前在本招标项目招标公告发布的同一媒体上发布更正公告；不足3日的，采购人应当顺延提交投标文件的截止时间。

12.3投标人下载招标文件后应实时关注相关网站了解澄清、修改等与项目有关的内容，如因投标人未及时登录相关网站了解澄清、修改等与项目有关的内容，从而导致投标无效的，由投标人自行承担责任。

12.4必要的澄清、修改的内容为招标文件的组成部分。当澄清、修改通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

12.5招标文件的澄清、修改都应该通过采购人以法定形式发布。

- 三、投标文件的编制

- 13.投标文件的组成及要求

13.1投标文件组成【格式见第六章“投标文件（格式）”】

13.1.1投标报价表（格式见附件）

13.1.2资格性响应证明材料：

（1）投标人相应的法定代表人、负责人、自然人身份证正反面（必须提供）；

（2）投标人的授权委托书原件、委托代理人身份证正反面复印件以及由县级以上（含县级）社会养老保险经办机构出具的投标人为委托代理人交纳近三个月（近三个月是指2021年7-9月）的社保证明复印件（委托代理时必须提供）；

（3）投标人在投标人在投标人在2018年以来至少服务过一个桂林当地的详勘项目。（提供合同证明文件并加盖公章）（必须提供）；

（4）投标人的法人或者其他组织营业执照等证明文件复印件及相关资质证书（必须提供）；

注：供应商为企业（包括合伙企业），应提供工商部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照（三证合一）；供应商为事业单位，应提供有效的“事业单位法人证书”；供应商为非企业专业服务机构的，应提供执业许可证等证明文件；供应商为个体工商户，应提供有效的“个体工商户营业执照”。

- （5）投标人参加采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录及有关信用信息的书面声明（必须提供）；

13.1.3资信业绩及其他证明材料：

（1）投标人拟投入服务的人员配备情况表（必须提供）；[格式自拟，投标人根据自身实力及项目实际需求配备相关服务人员，同时附相关服务人员的相关资格证书、职称证书或毕业证书、身份证的复印件，并提供投标人为以上人员缴纳的2021年7-9月养老保险凭证材料（若为近期新聘员工的，以提供劳动合同证明材料为准）]

（2）桂林当地有办公地点面积（提供租赁或房产证明）（必须提供）；

（3）投标人相关获奖证书、荣誉证书等复印件（如有，请提供）；

（4）投标人可结合本项目的评标办法视自身情况自行提交相关证明材料（如有，请提供）；

投标人提供的以上相关证明材料应真实有效，属于“必须提供”的文件应加盖投标人公章（扫描公章无效，自然人除外）；

13.2投标人应按招标文件第五章“投标文件（格式）”编制投标文件。

13.3投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应。

- 14.投标文件的语言及计量

14.1投标文件以及投标人与采购人就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。投标人提交的支持文件和印刷的文献可以使用别的语言，但其相应内容必须附有中文翻译文本，在解释投标文件时以中文翻译文本为主。

14.2投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：元人民币），否则视同未响应。

- 15.投标报价

投标人必须就“服务采购需求”中所投分标的所有内容作完整唯一报价，否则，其投标将被拒绝；投标文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

- 16.投标有效期

16.1投标有效期：投标截止时间之日起90天。

16.2出现特殊情况下，需要延长投标有效期的，采购人以书面形式通知投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，但不能修改投标文件。投标人拒绝延长的，其投标无效。

- 17.投标文件的份数、装订、签署和包装、密封

17.1投标文件份数：详见“投标人须知前附表”。

17.2投标文件装订：详见“投标人须知前附表”。

17.3投标文件的正本需打印或用不褪色的墨水填写，投标文件正本除本招标文件中规定的可提供复印件外均须提供原件。

17.4投标文件须由投标人按招标文件规定加盖投标人公章（扫描公章无效，自然人除外）并签字，投标人应写全称，投标文件副本可以是加盖公章的正本的复印件，当正本与副本不一致时，以正本为准。

17.5投标文件不得涂改，若有修改错漏处，须加盖投标人公章（自然人除外）及法定代表人、负责人、自然人或相应的授权委托代理人签字。投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。

17.6投标人公章：本招标文件中描述投标人的“公章”是指根据我国对公章的管理规定，用投标人法定主体行为名称制作的印章，除本招标文件有特殊规定外，投标人的财务章、部门章、分公司章、工会章、合同章、投标专用章、业务专用章等其它形式印章均不能代替公章。

17.7投标文件包装、密封：详见“投标人须知前附表”。

17.8投标文件袋（盒、箱）标记：详见“投标人须知前附表”。

- 18.投标文件的补充、修改和撤回

投标人在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回，应当按照招标文件要求签署、盖章、密封后，作为投标文件的组成部分。

- 19.投标文件的递交

19.1投标截止时间：2021年6月 20 日 9时30分

投标人应于2021年 6 月20 日9时00分至9时30分止，将投标文件密封提交至桂林市秀峰区75号鼎富大厦B座14楼，逾期送达的或未按招标文件要求密封的投标文件将予以拒收。

19.2除招标文件另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。

19.3投标人应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，将投标文件密封送达投标地点，不符合招标文件的规定要求的投标文件将被拒绝。采购人收到投标文件后，应当如实记载投标文件的送达时间和密封情况，签收保存，并向投标人出具签收回执。任何单位和个人不得在开标前开启投标文件。

- 四、评标

- 20.评标委员会组成

评标委员会由采购人代表的专家组成，共3人。

- 21.评标办法

21.1评标办法：具体评标内容及标准详见第四章。

21.2评标委员会应按招标文件进行评标，不得擅自更改评标办法。

- 22.评标

22.1评标委员会负责具体评标事务；审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；对投标文件进行比较和评价；确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；向采购人或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

22.2在评标过程中，评标委员会任何人不得对某个投标人发表任何倾向性意见，不得向其他专家评委明示或者暗示自己的评审意见。

22.3评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

22.4评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对资格和符合性审查合格的投标文件都推荐为中标供应商。

22.5评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

- 23.推荐及确定中标候选供应商原则

- 对所有通过资格和符合性审查的所有有效投标人，评标委员会根据结果推选前三候选人。由采购人确定中标供应商。

- 24.属于下列情况之一者，投标无效：

- （1）投标文件未按照招标文件规定要求提交、签字、盖章的；

- （2）投标报价不符合招标文件要求的，投标文件按无效处理；

- （3）不具备招标文件中规定的资格要求的；

- （4）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

- （5）投标文件未按招标文件的内容和要求编制，或提供虚假或无效材料的；

- （6）投标人未就“服务采购需求”中所有内容作完整唯一报价的；

- （7）未完全响应招标文件实质性要求的；

（8）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

- 25.投标人有下列情形之一的，视为串通投标，投标文件将被视为无效：

- （1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；或不同投标人报名的IP地址一致的；

- （2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

- （3）不同的投标人的投标文件载明的项目管理员或者联系人员为同一个人；

- （4）不同投标人的投标文件异常一致或投标报价呈规律性差异；

- （5）不同投标人的投标文件相互混装；

- 26.属于下列情形之一的，应予废标：

- （1）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

- （2）采购文件内容违反国家有关强制性规定的；

- （3）因重大变故，采购任务取消的。

- 27.开标、评标过程的监控

本项目开标、评标过程投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标被拒绝。

- 28.信用查询

根据《关于做好政府采购有关信用主体标识码登记及在政府采购活动中查询使用信用记录有关问题的通知》桂财采〔2016〕37号的通知，中标通知书发出前，由采购人对中标候选供应商进行信用查询：

⑴查询渠道：“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等；

⑵查询截止时间：中标通知书发出前；

⑶信用信息查询记录和证据留存方式：在查询网站中直接打印查询记录，打印材料作为采购活动资料保存；

⑷信用信息使用规则：对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，取消其中标候选供应商资格。

- 29.中标公告及中标通知书

29.1采购人应当自收到评标报告五个工作日内在评标报告推荐的中标候选供应商中按顺序确定中标供应商；采购人在中标供应商确定之日起两个工作日内在指定媒体上公告中标结果，中标公告期限为1个工作日。

29.2中标公告同时采购人向中标供应商发出中标通知书，中标供应商应自接到通知之日起七个工作日内，办理中标通知书领取手续。

- 五、履约保证金及签订合同

- 30.履约保证金

30.1见投标人须知前附表。

- 31.签订合同

31.1签订合同时间：中标通知书发出后与采购人签订了采购合同（合同主要条款及格式）。

31.2如中标人有下列情形之一的，招标采购单位可从评标委员会推荐的中标候选人中按顺序重新确定中标人或重新组织招标。

（1）中标后不与采购人签订合同的（不可抗力除外）；

（2）将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经采购人同意，将中标项目分包给他人的；

（3）拒绝履行合同义务的。

- 六、其他事项

- 32. 解释权：本招标文件是根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》和政府采购管理有关规定编制，本招标文件的解释权属于采购人。

- 33. 监督管理机构：桂林市轨道交通集团有限公司审计法务部  联系电话：0773-2268071

# 第三章　服务采购需求

一、采购内容：

选定鼎亨桃花江度假酒店项目勘察服务单位。

二、服务的项目范围：

本次采购为选取勘察单位，承接采购方投资的鼎亨桃花江度假酒店项目（以下简称项目）勘察服务共1项。具体内容分为：

| 标号 | 服务内容 | 数量 | 单位 | 简要规格描述或项目基本概况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 包括但不限于勘察服务 | 1 | 项 | 1、完成本项目红线范围内的岩土工程详细勘察任务，并出具勘察报告，配合施工及竣工验收 2、工程暂定量：土层钻孔暂定6000米，岩层钻孔暂定625米； 3、勘察报告符合国家规范、行业标准的相关标准要求，且勘察报告须通过相关施工图审查机构的审查 4、合同结算金额=甲乙双方共同确认的勘察工程量×综合单价。 |

四、合同服务期限为：自成交通知书发布之日起至项目竣工验收合格。

五、投标人的投标报价包含：

1、投标人的投标报价均已包括了承担相应服务工作所需的劳务费、技术服务费、评审、交通、通讯、保险、税费和利润等一切费用。

- 六、项目设计范围及内容：

- 详见设计任务书

七、人员配备要求：并根据自身实力及项目实际需求配备相关服务人员，相关专业配备齐全，服务能力优良。入选定点服务供应商后，在承接单个服务项目时，要根据项目的实际情况，按照国家及桂林市的相关规定，配置相关专业的人员，满足项目要求。

八、中标人不得将承接的项目（整体项目或将整体项目肢解）向他人（个人或者企业）进行分包或转包。

九、服务费付款方式：详见合同内容。

# 第四章  评标办法

一、评标依据及方式

1、评标依据：评标委员会以招标文件和投标文件为评标依据，对投标人的符合性评审，并对其投标文件的完整性作出认定。

2、评标方式：综合评标法；计分办法（按四舍五入取至小数点后二位）。

二、评标办法

（一）对投标文件进行资格性审查。

（二）对资格审查合格的投标文件进行符合性审查：投标文件是否实质性响应招标文件。

| 序号 | 评审因素 |  |  |  | 评审标准 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 资格性审查 |  | 投标人相应的法定代表人、负责人、自然人身份证正反面 |  | 具备有效的投标人相应的法定代表人、负责人、自然人身份证正反面复印件 |  |  |  |
|  |  |  | 投标人的授权委托书 |  | 投标人的授权委托书原件 |  |  |  |
|  |  |  | 委托代理人身份证 |  | 委托代理人身份证正反面复印件 |  |  |  |
|  |  |  | 授权委托书 |  | 县级以上（含县级）社会养老保险经办机构出具的投标人为委托代理人交纳的2021年连续近三个月社保证明复印件并加盖公章。 |  |  |  |
|  |  |  | 投标人的法人或者其他组织营业执照等证明文件 |  | 符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，国内注册，具备合法资格的供应商（提供营业执照）（要求为一般纳税人） |  |  |  |
|  |  |  | 资质要求 |  | 投标人在2018年1月1日以来服务过至少一个桂林地区勘察项目（提供合同证明文件并加盖公章）（必须提供）；具有国家住建部颁发的工程勘察综合甲级资质或工程勘察专业类岩土工程乙级资质及以上。 |  |  |  |
|  |  |  | 重大违法记录及有关信用信息的书面声明 |  | 具备有效的投标人参加采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录及有关信用信息的书面声明；对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)或中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn) 等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与本次采购活动，提供截图证明并加盖公章。（必须提供） |  |  |  |
|  |  |  | 投标价格 |  | 符合招标文件中规定。 |  |  |  |
|  |  |  | 投标人拟投入服务的人员配备情况表 |  | 投标人根据自身实力及项目实际需求配备相关服务人员，同时附相关服务人员的相关资格证书、职称证书或毕业证书、身份证的复印件，并提供投标人为以上人员缴纳的2021年近连续三个月养老保险凭证材料（若为近期新聘员工的，以提供劳动合同证明材料为准） |  |  |  |
| 3 | 详细评审 |  | 通过资格审查的合格投标人，只有通过了资格性审查和符合性审查，才能进入详细评审程序。 |  |  |  |  |  |
| 3.1 |  | 资信业绩评分标准（满分35分） |  | 投标人奖项（满分10分） |  | 投标人提供2018-2021年内同类设计项目 做过一个工程详细勘察项目每个得2分（提供合同复印件证明） |  |  |
|  |  |  |  | 办公地点（满分15分） |  | 桂林当年有办公地点： 面积100㎡及以下得5分 面积100㎡-300㎡含300㎡得10分 面积300及以上得15分 |  |  |
|  |  |  |  | 投入人员（满分10分） |  | 拟投入注册岩土工程师1个得5分 |  |  |
| 3.2 |  | 商务标 评分标准 （满分65分） |  | 1．评标基准价的确定方法 （1）有效报价范围：通过资格性审查和符合性审查合格的投标人、投标总价和单价均低于或等于招标控制价的报价。 （2）评标基准价=投标总价最低价为基准价。 2．商务标评分标准 （1）商务标得分={1-｜投标人报价总价−评标基准价/评标基准价｜}×商务标分满分值。 |  |  |  |  |
| 投标人汇总得分 |  |  |  |  |  |  | 投标人汇总得分=技术标得分+商务标得分+资信业绩得分 |  |

三、中标供应商的确定：

对所有通过资格和符合性审查的所有有效投标人，采购人根据评标委员会推荐候选供应商，确定为中标供应商。

# 第五章勘察合同

| 甲 方： |  |
| --- | --- |
| 乙 方： |  |
| 签订日期： 年 月 |  |

目录

第一部分　合同协议书	3

一、工程概况	3

二、勘察范围和阶段、技术要求及工作量	3

三、合同工期	3

四、质量标准	3

五、合同价款	4

六、合同文件构成	4

七、承诺	4

八、词语定义	4

九、签订时间	5

十、签订地点	5

十一、合同生效	5

十二、合同份数	5

第二部分　通用合同条款	6

第1条 一般约定	6

第2条 发包人	8

第3条 勘察人	9

第4条 工期	9

第5条 成果资料	10

第6条 后期服务	11

第7条 合同价款与支付	11

第8条 变更与调整	12

第9条 知识产权	13

第10条 不可抗力	13

第11条 合同生效与终止	14

第12条 合同解除	14

第13条 责任与保险	14

第14条 违约	14

第15条 索赔	15

第16条 争议解决	16

第17条 补充条款	16

第三部分　专用合同条款	17

第1条 一般约定	17

第2条 发包人	17

第3条 勘察人	17

第4条 工期	18

第5条 成果资料	18

第6条 后期服务	18

第7条 合同价款与支付	18

第8条 变更与调整	19

第9条 知识产权	19

第10条 不可抗力	19

第13条 责任与保险	19

第14条 违约	19

第15条 索赔	20

第16条 争议解决	20

第17条 补充条款	21

附件  勘察任务书及技术要求	22

- 第一部分　合同协议书

发包人（甲方）：

勘察人（乙方）：

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》等相关法律法规的规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就桂林市旅游交通换乘中心项目及轨道置业·航空小镇项目工程勘察有关事项协商一致，达成如下协议。

- 一、工程概况

1.工程名称：（以下简称“本项目”）

2.工程地点：桂林市秀峰区

3.工程规模、特征：

- 二、勘察范围和阶段、技术要求及工作量

1.勘察范围和阶段：完成本项目范围内的岩土工程初步勘察、详细勘察任务，并出具勘察报告，配合施工及竣工验收。

2.技术要求：勘察报告符合国家规范、行业标准的相关标准要求，且勘察报告须通过相关施工图审查机构的审查。

3.工作量：详见附件

| 勘察工程量数量表（暂定） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 单位 | 暂定数量 | 备注 |
| 土层 | 米 | 6000 |  |
| 岩层 | 米 | 625 |  |

- 三、合同工期

1.开工日期：以甲方通知为准。

2.成果提交日期：

1）初勘：收到甲方开工指令后15天之内提供审核后盖章的初步勘察报告。

2）详勘：收到甲方开工指令后20天内提交中间勘察报告，25天内提交审查合格的详细勘察报告。

3.合同工期（总日历天数）   /    天

- 四、质量标准

质量标准：勘察人应按国家技术规范、标准、规程和发包人的任务书及技术要求进行工程勘察，并保证在本合同规定的时间提交质量合格的勘察成果资料。

- 五、合同价款

1.合同价款金额：暂定合同总额约人民币（大写） (¥元)

2.合同价款形式：单价合同。

岩层（含溶洞）勘察综合单价为人民币110元/米（含税6%），土层勘察综合单价为人民币70元/米（含税6%）。综合单价为含税单价，已包括开展本次勘察所需的所有费用（包括但不限于人工费、机械费、差旅费、勘察报告编制费及印刷费、专家评审费（若有）、勘察所需水费、电费等）。

在合同履行期间，如遇国家的税率调整，则价税合计相应调整，以开具发票的时间为准。

3.结算：具体勘察工程量以甲乙双方共同确认的实际勘察量为准。合同结算金额=甲乙双方共同确认的勘察工程量×综合单价。勘察服务费最终结算以政府部门指定审核部门或招标人委托的第三方咨询机构审定的费用为准。

4.支付方式

甲方收到完整、无误的付款单据（包括但不限于符合税法规定的合法、有效增值税专用发票）之日起40个工作日内向勘察人支付以下阶段款：

（1）初步勘测成果通过评审完成后，支付初勘服务费的60%；

（2）详细勘测成果文件完成后，支付详勘服务费的60%；

（3）初步设计成果文件完成，施工图完成备案后，支付初勘及详勘服务费的20%。

（4）工程竣工验收后支付至合同结算价的100%。

- 六、合同文件构成

组成本合同的文件包括：

（1）合同协议书；

（2）专用合同条款及其附件；

（3）通用合同条款；

（4）中标通知书（如果有）；

（5）投标文件及其附件（如果有）；

（6）技术标准和要求；

（7）图纸；

（8）其他合同文件。

在合同履行过程中形成的与合同有关的文件构成合同文件组成部分。

- 七、承诺

1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续，按照合同约定提供工程勘察条件和相关资料，并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2.勘察人承诺按照法律法规和技术标准规定及合同约定提供勘察技术服务。

- 八、词语定义

本合同协议书中词语含义与合同第二部分《通用合同条款》中的词语含义相同。

- 九、签订时间

本合同于    年    月    日签订。

- 十、签订地点

本合同在 桂林市 签订。

- 十一、合同生效

本合同法定代表人或其委托代理人签字或签章，并加盖单位公章或合同专用章后生效。

- 十二、合同份数

本合同一式 拾 份，具有同等法律效力，发包人执 捌 份，勘察人执 贰 份。

| 发包人：（公章） | 勘察人： （公章） |
| --- | --- |
| 法定代表人或其委托代理人： | 法定代表人或其委托代理人： |
| （签字） | （签字） |
| 社会信用代码： | 社会信用代码： |
| 地 址： | 地 址： |
| 邮政编码：   | 邮政编码： |
| 电 话： | 电 话： |
| 电子信箱： | 电子信箱： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 开户账号： | 开户账号： |
| 签订时间： 年 月 日 | 签订时间：2021年2月19日 |

- 第二部分　通用合同条款

## 第1条 一般约定

### 1.1 词语定义

下列词语除专用合同条款另有约定外，应具有本条所赋予的含义。

1.1.1 合同：指根据法律规定和合同当事人约定具有约束力的文件，构成合同的文件包括合同协议书、专用合同条款及其附件、通用合同条款、中标通知书（如果有）、投标文件及其附件（如果有）、技术标准和要求、图纸以及其他合同文件。

1.1.2 合同协议书：指构成合同的由发包人和勘察人共同签署的称为“合同协议书”的书面文件。

1.1.3 通用合同条款：是根据法律、行政法规规定及建设工程勘察的需要订立，通用于建设工程勘察的合同条款。

1.1.4 专用合同条款：是发包人与勘察人根据法律、行政法规规定，结合具体工程实际，经协商达成一致意见的合同条款，是对通用合同条款的细化、完善、补充、修改或另行约定。

1.1.5 发包人：指与勘察人签定合同协议书的当事人以及取得该当事人资格的合法继承人。

1.1.6 勘察人：指在合同协议书中约定，被发包人接受的具有工程勘察资质的当事人以及取得该当事人资格的合法继承人。

1.1.7 工程：指发包人与勘察人在合同协议书中约定的勘察范围内的项目。

1.1.8 勘察任务书：指由发包人就工程勘察范围、内容和技术标准等提出要求的书面文件。勘察任务书构成合同文件组成部分。

1.1.9 合同价款：指合同当事人在合同协议书中约定，发包人用以支付勘察人完成合同约定范围内工程勘察工作的款项。

1.1.10 费用：指为履行合同所发生的或将要发生的必需的支出。

1.1.11 工期：指合同当事人在合同协议书中约定，按总日历天数（包括法定节假日）计算的工作天数。

1.1.12 天：除特别指明外，均指日历天。约定按天计算时间的，开始当天不计入，从次日开始计算。时限的最后一天是休息日或者其他法定节假日的，以节假日次日为时限的最后一天，时限的最后一天的截止时间为当日24时。

1.1.13 开工日期：指合同当事人在合同中约定，勘察人开始工作的绝对或相对日期。

1.1.14 成果提交日期：指合同当事人在合同中约定，勘察人完成合同范围内工作并提交成果资料的绝对或相对日期。

1.1.15 图纸：指由发包人提供或由勘察人提供并经发包人认可，满足勘察人开展工作需要的所有图件，包括相关说明和资料。

1.1.16 作业场地：指工程勘察作业的场所以及发包人具体指定的供工程勘察作业使用的其他场所。

1.1.17 书面形式：指合同书、信件和数据电文（包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式。

1.1.18 索赔：指在合同履行过程中，一方违反合同约定，直接或间接地给另一方造成实际损失，受损方向违约方提出经济赔偿和（或）工期顺延的要求。

1.1.19 不利物质条件：指勘察人在作业场地遇到的不可预见的自然物质条件、非自然的物质障碍和污染物。

1.1.20 后期服务：指勘察人提交成果资料后，为发包人提供的后续技术服务工作和程序性工作，如报告成果咨询、基槽检验、现场交桩和竣工验收等。

### 1.2 合同文件及优先解释顺序

1.2.1 合同文件应能相互解释，互为说明。除专用合同条款另有约定外，组成本合同的文件及优先解释顺序如下：

（1）合同协议书；

（2）专用合同条款及其附件；

（3）通用合同条款；

（4）中标通知书（如果有）；

（5）投标文件及其附件（如果有）；

（6）技术标准和要求；

（7）图纸；

（8）其他合同文件。

上述合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。

1.2.2 当合同文件内容含糊不清或不相一致时，在不影响工作正常进行的情况下，由发包人和勘察人协商解决。双方协商不成时，按第16条〔争议解决〕的约定处理。

### 1.3 适用法律法规、技术标准

1.3.1 适用法律法规

本合同文件适用中华人民共和国法律、行政法规、部门规章以及工程所在地的地方性法规、自治条例、单行条例和地方政府规章等。其他需要明示的规范性文件，由合同当事人在专用合同条款中约定。

1.3.2 适用技术标准

适用于工程的现行有效国家标准、行业标准、工程所在地的地方标准以及相应的规范、规程为本合同文件适用的技术标准。合同当事人有特别要求的，应在专用合同条款中约定。

发包人要求使用国外技术标准的，应在专用合同条款中约定所使用技术标准的名称及提供方，并约定技术标准原文版、中译本的份数、时间及费用承担等事项。

### 1.4 语言文字

本合同文件使用汉语语言文字书写、解释和说明。如专用合同条款约定使用两种以上（含两种）语言时，汉语为优先解释和说明本合同的语言。

### 1.5 联络

1.5.1 与合同有关的批准文件、通知、证明、证书、指示、指令、要求、请求、意见、确定和决定等，均应采用书面形式或合同双方确认的其他形式，并应在合同约定的期限内送达接收人。

1.5.2 发包人和勘察人应在专用合同条款中约定各自的送达接收人、送达形式及联系方式。合同当事人指定的接收人、送达地点或联系方式发生变动的，应提前3天以书面形式通知对方，否则视为未发生变动。

1.5.3 发包人、勘察人应及时签收对方送达至约定送达地点和指定接收人的来往信函；如确有充分证据证明一方无正当理由拒不签收的，视为拒绝签收一方认可往来信函的内容。

### 1.6 严禁贿赂

合同当事人不得以贿赂或变相贿赂的方式，谋取非法利益或损害对方权益。因一方的贿赂造成对方损失的，应赔偿损失并承担相应的法律责任。

### 1.7 保密

除法律法规规定或合同另有约定外，未经发包人同意，勘察人不得将发包人提供的图纸、文件以及声明需要保密的资料信息等商业秘密泄露给第三方。

除法律法规规定或合同另有约定外，未经勘察人同意，发包人不得将勘察人提供的技术文件、成果资料、技术秘密及声明需要保密的资料信息等商业秘密泄露给第三方。

## 第2条 发包人

### 2.1 发包人权利

2.1.1 发包人对勘察人的勘察工作有权依照合同约定实施监督，并对勘察成果予以验收。

2.1.2 发包人对勘察人无法胜任工程勘察工作的人员有权提出更换。

2.1.3 发包人拥有勘察人为其项目编制的所有文件资料的使用权，包括投标文件、成果资料和数据等。

### 2.2 发包人义务

2.2.1 发包人应以书面形式向勘察人明确勘察任务及技术要求。

2.2.2 发包人应提供开展工程勘察工作所需要的图纸及技术资料，包括总平面图、地形图、已有水准点和坐标控制点等，若上述资料由勘察人负责搜集时，发包人应承担相关费用。

2.2.3 发包人应提供工程勘察作业所需的批准及许可文件，包括立项批复、占用和挖掘道路许可等。

2.2.4 发包人应为勘察人提供具备条件的作业场地及进场通道（包括土地征用、障碍物清除、场地平整、提供水电接口和青苗赔偿等）并承担相关费用。

2.2.5 发包人应为勘察人提供作业场地内地下埋藏物（包括地下管线、地下构筑物等）的资料、图纸，没有资料、图纸的地区，发包人应委托专业机构查清地下埋藏物。若因发包人未提供上述资料、图纸，或提供的资料、图纸不实，致使勘察人在工程勘察工作过程中发生人身伤害或造成经济损失时，由发包人承担赔偿责任。

2.2.6 发包人应按照法律法规规定为勘察人安全生产提供条件并支付安全生产防护费用，发包人不得要求勘察人违反安全生产管理规定进行作业。

2.2.7 若勘察现场需要看守，特别是在有毒、有害等危险现场作业时，发包人应派人负责安全保卫工作；按国家有关规定，对从事危险作业的现场人员进行保健防护，并承担费用。发包人对安全文明施工有特殊要求时，应在专用合同条款中另行约定。

2.2.8 发包人应对勘察人满足质量标准的已完工作，按照合同约定及时支付相应的工程勘察合同价款及费用。

### 2.3 发包人代表

发包人应在专用合同条款中明确其负责工程勘察的发包人代表的姓名、职务、联系方式及授权范围等事项。发包人代表在发包人的授权范围内，负责处理合同履行过程中与发包人有关的具体事宜。

## 第3条 勘察人

### 3.1 勘察人权利

3.1.1 勘察人在工程勘察期间，根据项目条件和技术标准、法律法规规定等方面的变化，有权向发包人提出增减合同工作量或修改技术方案的建议。

3.1.2 除建设工程主体部分的勘察外，根据合同约定或经发包人同意，勘察人可以将建设工程其他部分的勘察分包给其他具有相应资质等级的建设工程勘察单位。发包人对分包的特殊要求应在专用合同条款中另行约定。

3.1.3 勘察人对其编制的所有文件资料，包括投标文件、成果资料、数据和专利技术等拥有知识产权。

### 3.2 勘察人义务

3.2.1 勘察人应按勘察任务书和技术要求并依据有关技术标准进行工程勘察工作。

3.2.2 勘察人应建立质量保证体系，按本合同约定的时间提交质量合格的成果资料，并对其质量负责。

3.2.3 勘察人在提交成果资料后，应为发包人继续提供后期服务。

3.2.4 勘察人在工程勘察期间遇到地下文物时，应及时向发包人和

文物主管部门报告并妥善保护。

3.2.5 勘察人开展工程勘察活动时应遵守有关职业健康及安全生产方面的各项法律法规的规定，采取安全防护措施，确保人员、设备和设施的安全。

3.2.6 勘察人在燃气管道、热力管道、动力设备、输水管道、输电线路、临街交通要道及地下通道（地下隧道）附近等风险性较大的地点，以及在易燃易爆地段及放射、有毒环境中进行工程勘察作业时，应编制安全防护方案并制定应急预案。

3.2.7 勘察人应在勘察方案中列明环境保护的具体措施，并在合同履行期间采取合理措施保护作业现场环境。

### 3.3 勘察人代表

勘察人接受任务时，应在专用合同条款中明确其负责工程勘察的勘察人代表的姓名、职务、联系方式及授权范围等事项。勘察人代表在勘察人的授权范围内，负责处理合同履行过程中与勘察人有关的具体事宜。

## 第4条 工期

### 4.1 开工及延期开工

4.1.1 勘察人应按合同约定的工期进行工程勘察工作，并接受发包人对工程勘察工作进度的监督、检查。

4.1.2 因发包人原因不能按照合同约定的日期开工，发包人应以书面形式通知勘察人，推迟开工日期并相应顺延工期。

### 4.2 成果提交日期

勘察人应按照合同约定的日期或双方同意顺延的工期提交成果资料，具体可在专用合同条款中约定。

### 4.3 发包人造成的工期延误

4.3.1 因以下情形造成工期延误，勘察人有权要求发包人延长工期、增加合同价款和（或）补偿费用：

（1）发包人未能按合同约定提供图纸及开工条件；

（2）发包人未能按合同约定及时支付定金、预付款和（或）进度款；

（3）变更导致合同工作量增加；

（4）发包人增加合同工作内容；

（5）发包人改变工程勘察技术要求；

（6）发包人导致工期延误的其他情形。

4.3.2 除专用合同条款对期限另有约定外，勘察人在第4.3.1款情形发生后7天内，应就延误的工期以书面形式向发包人提出报告。发包人在收到报告后7天内予以确认；逾期不予确认也不提出修改意见，视为同意顺延工期。补偿费用的确认程序参照第7.1款〔合同价款与调整〕执行。

### 4.4 勘察人造成的工期延误

勘察人因以下情形不能按照合同约定的日期或双方同意顺延的工期提交成果资料的，勘察人承担违约责任：

（1）勘察人未按合同约定开工日期开展工作造成工期延误的；

（2）勘察人管理不善、组织不力造成工期延误的；

（3）因弥补勘察人自身原因导致的质量缺陷而造成工期延误的；

（4）因勘察人成果资料不合格返工造成工期延误的；

（5）勘察人导致工期延误的其他情形。

### 4.5 恶劣气候条件

恶劣气候条件影响现场作业，导致现场作业难以进行，造成工期延误的，勘察人有权要求发包人延长工期，具体可参照第4.3.2款处理。

## 第5条 成果资料

### 5.1 成果质量

5.1.1 成果质量应符合相关技术标准和深度规定，且满足合同约定的质量要求。

5.1.2 双方对工程勘察成果质量有争议时，由双方同意的第三方机构鉴定，所需费用及因此造成的损失，由责任方承担；双方均有责任的，由双方根据其责任分别承担。

### 5.2 成果份数

勘察人应向发包人提交成果资料四份，发包人要求增加的份数，在专用合同条款中另行约定，发包人另行支付相应的费用。

- 5.3 成果交付

勘察人按照约定时间和地点向发包人交付成果资料，发包人应出具书面签收单，内容包括成果名称、成果组成、成果份数、提交和签收日期、提交人与接收人的亲笔签名等。

### 5.4 成果验收

勘察人向发包人提交成果资料后，如需对勘察成果组织验收的，发包人应及时组织验收。除专用合同条款对期限另有约定外，发包人14天内无正当理由不予组织验收，视为验收通过。

## 第6条 后期服务

### 6.1 后续技术服务

勘察人应派专业技术人员为发包人提供后续技术服务，发包人应为其提供必要的工作和生活条件，后续技术服务的内容、费用和时限应由双方在专用合同条款中另行约定。

### 6.2 竣工验收

工程竣工验收时，勘察人应按发包人要求参加竣工验收工作，并提供竣工验收所需相关资料。

## 第7条 合同价款与支付

### 7.1 合同价款与调整

7.1.1 依照法定程序进行招标工程的合同价款由发包人和勘察人依据中标价格载明在合同协议书中；非招标工程的合同价款由发包人和勘察人议定，并载明在合同协议书中。合同价款在合同协议书中约定后，除合同条款约定的合同价款调整因素外，任何一方不得擅自改变。

7.1.2 合同当事人可任选下列一种合同价款的形式，双方可在专用合同条款中约定：

（1）总价合同

双方在专用合同条款中约定合同价款包含的风险范围和风险费用的计算方法，在约定的风险范围内合同价款不再调整。风险范围以外的合同价款调整因素和方法，应在专用合同条款中约定。

（2）单价合同

合同价款根据工作量的变化而调整，合同单价在风险范围内一般不予调整，双方可在专用合同条款中约定合同单价调整因素和方法。

（3）其他合同价款形式

合同当事人可在专用合同条款中约定其他合同价格形式。

7.1.3 需调整合同价款时，合同一方应及时将调整原因、调整金额以书面形式通知对方，双方共同确认调整金额后作为追加或减少的合同价款，与进度款同期支付。除专用合同条款对期限另有约定外，一方在收到对方的通知后7天内不予确认也不提出修改意见，视为已经同意该项调整。合同当事人就调整事项不能达成一致的，则按照第16条〔争议解决〕的约定处理。

### 7.2 定金或预付款

7.2.1 实行定金或预付款的，双方应在专用合同条款中约定发包人向勘察人支付定金或预付款数额，支付时间应不迟于约定的开工日期前7天。发包人不按约定支付，勘察人向发包人发出要求支付的通知，发包人收到通知后仍不能按要求支付，勘察人可在发出通知后推迟开工日期，并由发包人承担违约责任。

7.2.2 定金或预付款在进度款中抵扣，抵扣办法可在专用合同条款中约定。

### 7.3 进度款支付

7.3.1 发包人应按照专用合同条款约定的进度款支付方式、支付条件和支付时间进行支付。

7.3.2 第7.1款〔合同价款与调整〕和第8.2款〔变更合同价款确定〕确定调整的合同价款及其他条款中约定的追加或减少的合同价款，应与进度款同期调整支付。

7.3.3 发包人超过约定的支付时间不支付进度款，勘察人可向发包人发出要求付款的通知，发包人收到勘察人通知后仍不能按要求付款，可与勘察人协商签订延期付款协议，经勘察人同意后可延期支付。

7.3.4 发包人不按合同约定支付进度款，双方又未达成延期付款协议，勘察人可停止工程勘察作业和后期服务，由发包人承担违约责任。

### 7.4 合同价款结算

除专用合同条款另有约定外，发包人应在勘察人提交成果资料后28天内，依据第7.1款〔合同价款与调整〕和第8.2款〔变更合同价款确定〕的约定进行最终合同价款确定，并予以全额支付。

## 第8条 变更与调整

### 8.1 变更范围与确认

8.1.1 变更范围

本合同变更是指在合同签订日后发生的以下变更：

（1）法律法规及技术标准的变化引起的变更；

（2）规划方案或设计条件的变化引起的变更；

（3）不利物质条件引起的变更；

（4）发包人的要求变化引起的变更；

（5）因政府临时禁令引起的变更；

（6）其他专用合同条款中约定的变更。

8.1.2 变更确认

当引起变更的情形出现，除专用合同条款对期限另有约定外，勘察人应在7天内就调整后的技术方案以书面形式向发包人提出变更要求，发包人应在收到报告后7天内予以确认，逾期不予确认也不提出修改意见，视为同意变更。

### 8.2 变更合同价款确定

8.2.1 变更合同价款按下列方法进行：

（1）合同中已有适用于变更工程的价格，按合同已有的价格变更合同价款；

（2）合同中只有类似于变更工程的价格，可以参照类似价格变更合同价款；

（3）合同中没有适用或类似于变更工程的价格，由勘察人提出适当的变更价格，经发包人确认后执行。

8.2.2 除专用合同条款对期限另有约定外，一方应在双方确定变更事项后14天内向对方提出变更合同价款报告，否则视为该项变更不涉及合同价款的变更。

8.2.3 除专用合同条款对期限另有约定外，一方应在收到对方提交的变更合同价款报告之日起14天内予以确认。逾期无正当理由不予确认的，则视为该项变更合同价款报告已被确认。

8.2.4 一方不同意对方提出的合同价款变更，按第16条〔争议解决〕的约定处理。

8.2.5 因勘察人自身原因导致的变更，勘察人无权要求追加合同价款。

## 第9条 知识产权

9.1 除专用合同条款另有约定外，发包人提供给勘察人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的反映发包人要求或其他类似性质的文件的著作权属于发包人，勘察人可以为实现本合同目的而复制、使用此类文件，但不能用于与本合同无关的其他事项。未经发包人书面同意，勘察人不得为了本合同以外的目的而复制、使用上述文件或将之提供给任何第三方。

9.2 除专用合同条款另有约定外，勘察人为实施工程所编制的成果文件的著作权属于勘察人，发包人可因本工程的需要而复制、使用此类文件，但不能擅自修改或用于与本合同无关的其他事项。未经勘察人书面同意，发包人不得为了本合同以外的目的而复制、使用上述文件或将之提供给任何第三方。

9.3 合同当事人保证在履行本合同过程中不侵犯对方及第三方的知识产权。勘察人在工程勘察时，因侵犯他人的专利权或其他知识产权所引起的责任，由勘察人承担；因发包人提供的基础资料导致侵权的，由发包人承担责任。

9.4 在不损害对方利益情况下，合同当事人双方均有权在申报奖项、制作宣传印刷品及出版物时使用有关项目的文字和图片材料。

9.5 除专用合同条款另有约定外，勘察人在合同签订前和签订时已确定采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费已包含在合同价款中。

## 第10条 不可抗力

### 10.1 不可抗力的确认

10.1.1 不可抗力是在订立合同时不可合理预见，在履行合同中不可避免的发生且不能克服的自然灾害和社会突发事件，如地震、海啸、瘟疫、洪水、骚乱、暴动、战争以及专用条款约定的其他自然灾害和社会突发事件。

10.1.2 不可抗力发生后，发包人和勘察人应收集不可抗力发生及造成损失的证据。合同当事双方对是否属于不可抗力或其损失发生争议时，按第16条〔争议解决〕的约定处理。

### 10.2 不可抗力的通知

10.2.1 遇有不可抗力发生时，发包人和勘察人应立即通知对方，双方应共同采取措施减少损失。除专用合同条款对期限另有约定外，不可抗力持续发生，勘察人应每隔7天向发包人报告一次受害损失情况。

10.2.2 除专用合同条款对期限另有约定外，不可抗力结束后2天内，勘察人向发包人通报受害损失情况及预计清理和修复的费用；不可抗力结束后14天内，勘察人向发包人提交清理和修复费用的正式报告及有关资料。

### 10.3 不可抗力后果的承担

10.3.1 因不可抗力发生的费用及延误的工期由双方按以下方法分别承担：

（1）发包人和勘察人人员伤亡由合同当事人双方自行负责，并承担相应费用；

（2）勘察人机械设备损坏及停工损失，由勘察人承担；

（3）停工期间，勘察人应发包人要求留在作业场地的管理人员及保卫人员的费用由发包人承担；

（4）作业场地发生的清理、修复费用由发包人承担；

（5）延误的工期相应顺延。

10.3.2 因合同一方迟延履行合同后发生不可抗力的，不能免除迟延履行方的相应责任。

## 第11条 合同生效与终止

11.1 双方在合同协议书中约定合同生效方式。

11.2 发包人、勘察人履行合同全部义务，合同价款支付完毕，本合同即告终止。

11.3 合同的权利义务终止后，合同当事人应遵循诚实信用原则，履行通知、协助和保密等义务。

## 第12条 合同解除

12.1 有下列情形之一的，发包人、勘察人可以解除合同：

（1）因不可抗力致使合同无法履行；

（2）发生未按第7.2款〔定金或预付款〕或第7.3款〔进度款支付〕约定按时支付合同价款的情况，停止作业超过28天，勘察人有权解除合同，由发包人承担违约责任；

（3）勘察人将其承包的全部工程转包给他人或者肢解以后以分包的名义分别转包给他人，发包人有权解除合同，由勘察人承担违约责任；

（4）发包人和勘察人协商一致可以解除合同的其他情形。

12.2 一方依据第12.1款约定要求解除合同的，应以书面形式向对方发出解除合同的通知，并在发出通知前不少于14天告知对方，通知到达对方时合同解除。对解除合同有争议的，按第16条〔争议解决〕的约定处理。

12.3 因不可抗力致使合同无法履行时，发包人应按合同约定向勘察人支付已完工作量相对应比例的合同价款后解除合同。

12.4 合同解除后，勘察人应按发包人要求将自有设备和人员撤出作业场地，发包人应为勘察人撤出提供必要条件。

## 第13条 责任与保险

13.1 勘察人应运用一切合理的专业技术和经验，按照公认的职业标准尽其全部职责和谨慎、勤勉地履行其在本合同项下的责任和义务。

13.2 合同当事人可按照法律法规的要求在专用合同条款中约定履行本合同所需要的工程勘察责任保险，并使其于合同责任期内保持有效。

13.3 勘察人应依照法律法规的规定为勘察作业人员参加工伤保险、人身意外伤害险和其他保险。

## 第14条 违约

### 14.1 发包人违约

14.1.1 发包人违约情形

（1）合同生效后，发包人无故要求终止或解除合同；

（2）发包人未按第7.2款〔定金或预付款〕约定按时支付定金或预付款；

（3）发包人未按第7.3款〔进度款支付〕约定按时支付进度款；

（4）发包人不履行合同义务或不按合同约定履行义务的其他情形。

14.1.2 发包人违约责任

（1）合同生效后，发包人无故要求终止或解除合同，勘察人未开始勘察工作的，不退还发包人已付的定金或发包人按照专用合同条款约定向勘察人支付违约金；勘察人已开始勘察工作的，若完成计划工作量不足50%的，发包人应支付勘察人合同价款的50%;完成计划工作量超过50%的，发包人应支付勘察人合同价款的100%。

（2）发包人发生其他违约情形时，发包人应承担由此增加的费用和工期延误损失，并给予勘察人合理赔偿。双方可在专用合同条款内约定发包人赔偿勘察人损失的计算方法或者发包人应支付违约金的数额或计算方法。

### 14.2 勘察人违约

14.2.1 勘察人违约情形

（1）合同生效后，勘察人因自身原因要求终止或解除合同；

（2）因勘察人原因不能按照合同约定的日期或合同当事人同意顺延的工期提交成果资料；

（3）因勘察人原因造成成果资料质量达不到合同约定的质量标准；

（4）勘察人不履行合同义务或未按约定履行合同义务的其他情形。

14.2.2 勘察人违约责任

（1）合同生效后，勘察人因自身原因要求终止或解除合同，勘察人应双倍返还发包人已支付的定金或勘察人按照专用合同条款约定向发包人支付违约金。

（2）因勘察人原因造成工期延误的，应按专用合同条款约定向发包人支付违约金。

（3）因勘察人原因造成成果资料质量达不到合同约定的质量标准，勘察人应负责无偿给予补充完善使其达到质量合格。因勘察人原因导致工程质量安全事故或其他事故时，勘察人除负责采取补救措施外，应通过所投工程勘察责任保险向发包人承担赔偿责任或根据直接经济损失程度按专用合同条款约定向发包人支付赔偿金。

（4）勘察人发生其他违约情形时，勘察人应承担违约责任并赔偿因其违约给发包人造成的损失，双方可在专用合同条款内约定勘察人赔偿发包人损失的计算方法和赔偿金额。

## 第15条 索赔

- 15.1 发包人索赔

勘察人未按合同约定履行义务或发生错误以及应由勘察人承担责任的其他情形，造成工期延误及发包人的经济损失，除专用合同条款另有约定外，发包人可按下列程序以书面形式向勘察人索赔：

（1）违约事件发生后7天内，向勘察人发出索赔意向通知；

（2）发出索赔意向通知后14天内，向勘察人提出经济损失的索赔报告及有关资料；

（3）勘察人在收到发包人送交的索赔报告和有关资料或补充索赔理由、证据后，于28天内给予答复；

（4）勘察人在收到发包人送交的索赔报告和有关资料后28天内未予答复或未对发包人作进一步要求，视为该项索赔已被认可；

（5）当该违约事件持续进行时，发包人应阶段性向勘察人发出索赔意向，在违约事件终了后21天内，向勘察人送交索赔的有关资料和最终索赔报告。索赔答复程序与本款第（3）、（4）项约定相同。

- 15.2 勘察人索赔

发包人未按合同约定履行义务或发生错误以及应由发包人承担责任的其他情形，造成工期延误和（或）勘察人不能及时得到合同价款及勘察人的经济损失，除专用合同条款另有约定外，勘察人可按下列程序以书面形式向发包人索赔：

（1）违约事件发生后7天内，勘察人可向发包人发出要求其采取有效措施纠正违约行为的通知；发包人收到通知14天内仍不履行合同义务，勘察人有权停止作业，并向发包人发出索赔意向通知。

（2）发出索赔意向通知后14天内，向发包人提出延长工期和（或）补偿经济损失的索赔报告及有关资料；

（3）发包人在收到勘察人送交的索赔报告和有关资料或补充索赔理由、证据后，于28天内给予答复；

（4）发包人在收到勘察人送交的索赔报告和有关资料后28天内未予答复或未对勘察人作进一步要求，视为该项索赔已被认可；

（5）当该索赔事件持续进行时，勘察人应阶段性向发包人发出索赔意向，在索赔事件终了后21天内，向发包人送交索赔的有关资料和最终索赔报告。索赔答复程序与本款第（3）、（4）项约定相同。

## 第16条 争议解决

### 16.1 和解

因本合同以及与本合同有关事项发生争议的，双方可以就争议自行和解。自行和解达成协议的，经签字并盖章后作为合同补充文件，双方均应遵照执行。

### 16.2 调解

因本合同以及与本合同有关事项发生争议的，双方可以就争议请求行政主管部门、行业协会或其他第三方进行调解。调解达成协议的，经签字并盖章后作为合同补充文件，双方均应遵照执行。

### 16.3 仲裁或诉讼

因本合同以及与本合同有关事项发生争议的，当事人不愿和解、调解或者和解、调解不成的，双方可以在专用合同条款内约定以下一种方式解决争议：

（1）双方达成仲裁协议，向约定的仲裁委员会申请仲裁；

（2）向有管辖权的人民法院起诉。

## 第17条 补充条款

双方根据有关法律法规规定，结合实际经协商一致，可对通用合同条款内容具体化、补充或修改，并在专用合同条款内约定。

- 第三部分　专用合同条款

## 第1条 一般约定

### 1.1 词语定义

### 1.2 合同文件及优先解释顺序

1.2.1 合同文件组成及优先解释顺序：

### 1.3 适用法律法规、技术标准

1.3.1 适用法律法规

需要明示的规范性文件：承担本项目岩土工程施工勘察工作，严格按《岩土工程勘察规范》

（GB50021-2001 2009 年版）及相关技术要求执行。

1.3.2 适用技术标准

特别要求：  无    。

使用国外技术标准的名称、提供方、原文版、中译本的份数、时间及费用承担：  无    。

### 1.5 联络

1.5.1 发包人和勘察人应在7天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。

1.5.2 发包人接收文件的地点：桂林市秀峰区翠竹路75号鼎富大厦B座14楼

发包人指定的接收人：韦秋玲

发包人指定的联系方式：13718803375，13989675@qq.com

勘察人接收文件的地点：桂林市临桂路23号

勘察人指定的接收人：朱 晖

勘察人指定的联系方式：13978364788；380537752@qq.com

## 第2条 发包人

### 2.2 发包人义务

2.2.2 发包人委托勘察人搜集的资料：勘察人自行负责相应费用。

2.2.7 发包人对安全文明施工的特别要求： 严格执行桂林市住建局对工地的相关规定 。

### 2.3 发包人代表

姓名：韦秋玲

联系方式：13718803375

授权范围： 代表发包人行使本合同约定的权利和义务；与勘察人共同确认本合同勘察实际完成工程量 。

## 第3条 勘察人

### 3.1 勘察人权利

3.1.2 关于分包的约定：本工程不允许分包。

### 3.3 勘察人代表

姓名：朱 晖

职务：经营室负责人

联系方式：13978364788

授权范围：勘察人对勘察人代表的授权范围如下：代表勘察人行使本合同约定的权利和义务；与发包人共同确认本合同勘察实际完成工程量。

## 第4条 工期

### 4.2成果提交日期

双方约定工期顺延的其他情况：_____________________________

### 4.3 发包人造成的工期延误

4.3.2 双方就工期顺延确定期限的约定：若因发包人引起的工期延误，勘察人应就延误的工期以书面形式向发包人提出报告，发包人同意后工期顺延，不再额外补偿费用。

## 第5条 成果资料

### 5.2 成果份数

勘察人应向发包人提交成果资料八份。电子勘察成果资料叁份（光盘2份、U盘1份）。

### 5.4 成果验收

双方就成果验收期限的约定：   /     。

## 第6条 后期服务

### 6.1 后续技术服务

后续技术服务内容约定: 勘察人应向发包人提供本项目施工全过程的勘察咨询服务，包括但不限于安排相关专业人员查看现场及提供专业意见，配合完成项目主体竣工验收等。

后续技术服务费用约定：勘察人为发包人免费提供本合同约定的后续技术服务。

后续技术服务时限约定：本项目开工至本项目竣工验收合格。

## 第7条 合同价款与支付

### 7.1 合同价款与调整

7.1.1 双方约定的合同价款调整因素和方法：   无  。

7.1.2 本合同价款采用 综合单价  方式确定。

（2）采用单价合同，合同价款中包括的风险范围：

风险范围以外合同单价调整因素和方法：

7.1.3双方就合同价款调整确认期限的约定：   无  。

### 7.2 定金或预付款

7.2.1发包人向勘察人支付定金金额:   无  。或预付款的金额：   无  。

7.2.2定金或预付款在进度款中的抵扣办法：   无  。

### 7.3 进度款支付

7.3.1双方约定的进度款支付方式、支付条件和支付时间：甲方收到完整、无误的付款单据（包括但不限于符合税法规定的合法、有效增值税专用发票（税率6%）之日起40个工作日内向勘察人支付以下阶段款，否则，发包人有权拒绝付款。：

（1）详细勘测成果文件完成后，支付详勘服务费的60%；

（2）初步设计成果文件完成，施工图完成备案后，详勘服务费的20%。

（3）工程竣工验收后支付至合同结算价的100%。

### 7.4 合同价款结算

最终合同价款支付的约定： 本工程主体竣工验收通过后，在承包人提交完整的结算资料，结算以政府部门指定审核部门或经发包人委托第三方咨询机构审定后，发包人向承包人一次性结清施工勘察费余款（不计利息）。发包人支付上述每一笔费用前，承包人应向发包人开具同等金额的正式、合法增值税专用发票，否则，发包人有权拒绝付款。

## 第8条 变更与调整

- 8.1  变更范围与确认

8.1.1 变更范围

变更范围的其他约定：   无  。

8.1.2 变更确认

变更提出和确认期限的约定：   无  。

### 8.2  变更合同价款确定

8.2.2 提出变更合同价款报告期限的约定：   无  。

8.2.3 确认变更合同价款报告时限的约定：   无  。

## 第9条 知识产权

9.1关于发包人提供给勘察人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的反映发包人要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：归发包人所有。

关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：同通用合同条款。

9.2关于勘察人为实施工程所编制文件的著作权的归属：  归发包人所有 。

关于勘察人提供的上述文件的使用限制的要求：  无   。

9.5 勘察人在工作过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：由勘察人承担。

## 第10条 不可抗力

- 10.1 不可抗力的确认

- 10.1.1 双方关于不可抗力的其他约定（如政府临时禁令）： 按通用条款第 10.1 条执行。

- 10.2 不可抗力的通知

10.2.1 不可抗力持续发生，勘察人报告受害损失期限的约定：同通用合同条款。

10.2.2 勘察人向发包人通报受害损失情况及费用期限的约定：同通用合同条款。

## 第13条 责任与保险

## 13.2 工程勘察责任保险的约定：勘察人应自行投保职工意外伤害险，若勘察人在勘察工作过程中发生人身伤害，发包人不承担有关责任。

## 第14条 违约

### 14.1 发包人违约

14.1.2 发包人违约责任

（1）发包人支付勘察人的违约金：  无   。

（2）发包人发生其他违约情形应承担的违约责任：由于发包人原因引起的停、窝工或来回进出场地，工期按实际工日顺延，费用已包含在合同综合单价中，不再单独计取。

- 14.2 勘察人违约

14.2.2勘察人违约责任

（1）勘察人支付发包人的违约金：由于勘察人原因造成勘察成果资料质量不合格，不能满足技术要求时，其返工勘察费用由勘察人承担。同时还应承担由此给发包人造成的损失。

（2）勘察人造成工期延误应承担的违约责任：由于勘察人原因未按合同规定时间(日期)提交勘察成果资料，每超过一日，应减收勘察费千分之五。逾期超过十天的，发包人有权解除合同。因勘察人原因导致发包人解除合同的，勘察人除退还已收取的全部费用外，并按本合同总额的20%向发包人支付违约金。

（3）因勘察人原因导致工程质量安全事故或其他事故时的赔偿金上限：由于勘察人提供的勘察成果资料质量不合格，勘察人应在规定时间内负责无偿补充完善使其达到质量合格，费用结算时扣除合同暂定价款 20%的违约金；如仍达不到要求的，发包人有权解除合同，并要求勘察人承担违约责任；若勘察人无力补充完善，需另委托其他单位时，勘察人应承担全部勘察费用，还应向发包人支付合同暂定价 20%的违约金；如因勘察质量造成重大经济损失或工程事故时，勘察人除应负法律责任和免收直接受损失部分的勘察费外，并根据损失程度向发包人支付赔偿金，赔偿金为所发生的直接经济损失费（含工程事故等一切费用）。如勘察人提交的勘察成果资料与施工地基开挖土方质量情况不符造成工程损失时，勘察人应按工程实际损失向发包人进行赔偿。

（4）勘察人发生其他违约情形应承担的违约责任：若勘察现场需要看守，特别是有毒、有害等危险现场作业时，勘察人应负责安全保卫工作，按国家有关规定，对从事危险作业的现场人员进行保健防护，并承担费用。勘察人应自行投保职工意外伤害险，若勘察人在勘查工作过程中发生人身伤害，由勘察人自行承担，发包人不承担责任。

## 第15条 索赔

### 15.1 发包人索赔

索赔程序和期限的约定：按通用条款第 15 条执行。

### 15.2 勘察人索赔

索赔程序和期限的约定：按通用条款第 15 条执行。

## 第16条 争议解决

### 16.3 仲裁或诉讼

双方约定在履行合同过程中产生争议时，采取下列第  2  种方式解决：

（1）向    /   仲裁委员会提请仲裁；

（2）向 工程所在地有管辖权的 人民法院提起诉讼。

## 第17条 补充条款

双方根据有关法律法规规定，结合实际经协商一致，补充约定如下：

17.2 勘察工作完成后（或阶段性完成后）7 个日历天内，必须通知发包人进行收方，由于勘察人不及时通知发包人进行收方，造成的勘察成果损坏无法收方的，由承包人自行承担责任 。

17.3 勘察过程中的任何变更，经双方同意并办理正式手续后，发包人应按实际发生的工作量支付勘察费用，但超标（勘察规范标准）钻孔过多、过深的多余部分不计费。

17.4 勘察人应按国家技术规范、标准、规程和发包人的任务委托书及技术要求进行工程勘察，按本合同约定的时间提交质量合格的勘察成果资料，并对其负责。不得任意扩大勘察范围和规模，否则多余的工作量发包人不支付费用。

17.5 在工程勘察前，提出勘察纲要或勘察施工组织设计，派人与发包人的人员一起验收发包人提供的材料。

17.6 勘察过程中，根据工程的岩土条件（或工作现场地形地貌、地质和水文地质条件）及技术规范要求，向发包人提出增减工作量或修改勘查工作的意见，并办理正式手续。

17.7 在现场工作的勘察人的人员，应遵守发包人的安全保卫及其他有关的规章制度，承担其有关的规章制度，承担其有关资料保密义务。

17.8 勘查过程中产生的水电费由勘察人自理。

# 附件  勘察任务书及技术要求

### 一、工程概况

1、工程名称：鼎亨桃花江度假酒店项目控制性详细规划详细综合地质勘察

2、建设单位：桂林鼎亨酒店投资有限公司

3、设计单位：（由合约部自行补充名称）

4、地理位置：桂林市秀峰区桃花江以南、老庙山以东，鼎亨桃花江度假酒店项目。

5、项目规模： 项目地块按规划编号为B1-1a、B1-1c、B1-2、B1-3b、B1-4号地块，其中控制指标中建筑面积、容积率、建筑密度、建筑限高为上限控制，绿地率为下限控制。

1）B1-1a地块用地性质为防护绿地，用地面积约为1925平方米，绿地率90%；

2）B1-1c地块用地性质为防护绿地，用地面积约为6022平方米，绿地率90%；

3）B1-2地块用地性质为公园绿地，用地面积约为39933平方米，总计容建筑面积5980平方米，容积率≤0.15，建筑密度5%，建筑控制高度12米（建筑限高按建筑物屋脊高度计算），绿地率65%；

4）B1-3b地块用地性质为旅馆用地，用地面积约为39317平方米，总计容建筑面积39310平方米，容积率≤1.0（含计入建筑面积的阳台等建构物，不含地下停车场、公共活动架空层），建筑密度35%，建筑控制高度12米，绿地率40%；

5）B1-4地块用地性质为旅馆用地，用地面积约为34792平方米，总计容建筑面积20870平方米，容积率≤0.6（含计入建筑面积的阳台等建构物，不含地下停车场、公共活动架空层），建筑密度25%，建筑控制高度12米，绿地率40%。

6、招标内容与范围：根据目前地块内区域特点进行详细勘察，提供岩土工程资料和设计、施工所需的岩土参数；对可能采取的地基基础类型作出岩土工程评价，对地基类型、地基处理、工程降水和不良地质作用和防治等提出建议。完成规划用地范围内地质详细勘察，出具地质勘察报告，满足施工图设计要求，通过审图机构的审查，并按要求完成相关备案等手续。

二、勘察技术要求

### 1、测量、地质勘察方案编制依据

  - 本项目的《勘察合同》

  - 设计单位对勘察工作的技术要求

  - 本次勘察参照执行的标准（不仅限于以下内容，如版本已更新按最新版本）

- 《岩土工程勘察规范》（GB50021－2001）2009 年版

- 《建筑地基基础设计规范》（GB50007－2011）

- 《建筑与市政地基基础通用规范》（GB55003-2021）

- 《建筑抗震设计规范》（GB50011-2010）2016年版

- 《民用建筑设计统一标准》（GB 50352-2019）

- 《建筑结构可靠性设计统一标准》（GB50068-2018）

- 《建筑工程抗震设防分类标准》（GB50223-2008）

- 《中国地震动区划图》（GB18360-2015）

- 《土工试验方法标准》（GB/T50123－2019）

- 《工程测量规范》（GB50026－2007）

- 《岩土工程勘察安全规范》（GB50585-2010）

- 《建筑桩基技术规范》（JGJ94－2008）

- 《建筑工程地质勘探与取样技术规程》（JGJ/T 87-2012）

- 《建筑工程抗浮技术标准》（JGJ476-2019）

- 《建筑基坑支护技术规程》（JGJ120-2012）

- 《建筑基坑支护技术规范》（DBJ/T45-065-2018） 广西地方标准

- 《广西壮族自治区岩土工程勘察规范》（DBJ/T45-066-2018）广西地方标准

- 《广西岩溶地区建筑地基基础技术规范》（DBJT45-2016）广西地方标准

- 《广西建筑地基基础设计规范》（DBJ45∕003-2015）广西地方标准

- 《广西膨胀土地区建筑勘察技术施工技术规程》（DB45/T396-2007）广西地方标准

- 《房屋建筑和市政基础设施工程勘察文件编制深度规定》住建部文（2020年版）

- 《工程地质手册》（第五版）

- 其它现行有关国家、行业、地方标准或规范

2、本次地质勘察的要求及需解决的问题

2.1 地质勘察的要求及需解决的问题

1）	查明是否存在不良地质作用，评价其对本工程的影响。

2）	查明拟建场地各建筑范围内岩土层的类型、分布条件及其物理力学性质，分析评价稳定性、均匀性、承载能力。

3）	查明地下水的类型、赋存状况及其对建筑结构（包括钢结构、混凝土及混凝土中的钢筋）的腐蚀性；提出抗浮设防水位；提出基坑施工降水的有关技术参数及施工降水方法的建议。

4）	查明地下对工程施工不利的障碍物。

5）	查明建筑场地范围内的环境条件（含地下管线）。

6）	提供地基基础设计所需各项指标参数；对可供采用的地基基础设计方案进行分析论证，结合地方经验、因地制宜提出经济合理的设计方案建议；对设计与施工应注意的问题提出建议。评价干湿交互区及地下水位提上土层对结构的腐蚀性。

7）	供深基坑开挖围护的边坡稳定计算和支护设计所需的岩土技术参数,论证其对周围已有建（构）筑物和地下设施的影响。

8）	一般孔深要求达到桩端以下 5D 且不少于 3 米，且孔深应满足沉降计算的需要；控制性钻孔不少于三分之一；取样数应符合相关规范的要求。实际条件许可的条件下可布置一定数量的静力触探孔，但勘探孔中机钻孔数量比例不低于规范要求。

9） 主要技术标准：GB50021-2001 岩土工程勘察规范(2009)、JGJ72-2004 高层建筑岩土工程勘察规范、DB33/T 1065-2009 工程建设岩土工程勘察规范、GB50007-2011 建筑地基基础设计规范、JGJ94-2008 建筑桩基技术规范、GB50223-2008 建筑工程抗震设防分类标准、GB50011-2010 建筑抗震设计规范、JGJ3-2010 高层建筑混凝土结构技术规程、JGJ120-99 建筑基坑支护技术规程、DB33/T1008-2000 建筑基坑工程技术规程。

10） 勘探孔标高及其坐标系统须与地形图的高程系统及坐标系统一致；典型土样应拍摄数码照片，一并提交业主单位及设计单位。

11） 勘察成果应满足工程基础设计施工要求及基坑围护设计施工要求。如持力层起伏较大，则应适当增加勘探孔，并提供持力层分布的等高线图。

12） 勘察作业前应编制勘察服务工作大纲及勘察布孔平面图报招标人，并作为工作依据。

13） 勘察过程中应认真记录每日工作，保持原始记录与数据，以便招标人检查与分析。

14） 在钻探时应谨慎从事，对地下管线和构筑物进行相应保护，遇到地下文物时及时向招标人和文物保护部门汇报并保护。

15） 中标人在进行野外作业勘察时，应采取有效的安全、保卫和环境保护措施，避免对原有道路、桥梁、构筑物或地上附着物造成损坏。

16） 招标人要求中标人提供准确的各岩土层物理力学性质指标及工程设计参数，工程试桩时对勘察成果的准确性进行评判，若明显出现偏差，招标人有权另行委托其它勘察单位进行复勘校核，在试桩时，由于勘察原因引起的勘察报告与实际地质情况不符，按本招标文件中勘察合同相关条款执行。

3、勘探点平面布置及深度

3.1	勘探范围

地质勘探范围：鼎亨桃花江度假酒店项目地块规划红线内；

3.2	勘探点平面布置

招标人提供地块红线图及建筑平面布置图，投标人应根据勘察规范并结合现场勘察条件自行制定符合规范的勘察方案和勘探点位，勘察成果必须满足国家与行业的规范及设计要求，并确保通过施工图审查机构的审查。当遇地层急剧变化处时，应征求建设方、设计单位意见后适当加密。但增加工程量的单价不变、按实际发生工程量计算。如施工时发现现场与勘察成果不符，投标人应积极配合招标人进行无偿补勘并提供准确报告。

3.3	勘探孔深度

满足勘察规范及施工图设计要求。

3.4	标准（动力）贯入试验：

试验间距视具体土层分布情况确定。

4.4 室内土工试验

根据工程性质，确定试验项目如下：

需做的项目为物理性试验：W、e、G、γ、Wp、W1 全颗粒分析，按工程要求进行流、塑限试验。另应根据设计要求提供击实试验和 CBR 参数指标。

对所有原状土样，均应进行常规的物理力学性质试验；

1）	物理性试验：W、e、G、γ、Wp、W1 全颗粒分析；

2）	力学性试验：

常规固结试验：提供 e-p 曲线，所施加的最后一级压力按超过土的自重压力附加压力考虑。

直接快剪：提供 c、φ值。

水平、垂直固结系数：Cv、Ch。

压缩系数、压缩模量、容许承载力等。

提供各层分布情况及相应的物理力学指标，提供地质及钻孔灌注桩参数。

5、成果提供

5.1	勘察报告的内容

1)	工程地质勘察任务的依据目的和要求，以及本阶段工作的主要内容和工作量。

2)	对工程范围内的主要地形、地貌、地层岩性、地质构造、地震、地下水特性和不良地质现象类别、规模和特征等进行阐述。对地基基础的适宜性做出评价。根据工程地质条件、岩土物理力学性能，对基础类型与埋置深度，以及不良工程地质防治措施，提出建议。对场地的稳定性及其适宜性做出评价。

3)	勘察成果应包含：

土工试验成果表，各土层的物理力学性质及其指标。

各土层的地基承载力、摩擦力、抗剪强度及设计计算指标。

工程勘探平面图。

工程地质纵断面图。

钻孔平面图，平面图中须明确钻探孔类型、深度；钻孔地质柱状图

岩土物理力学试验成果资料，原位测试成果资料，水质分析。

其他资料，如勘探、测试成果等。

4)	除通常的书面勘探报告外，为便于设计单位工作的开展，中标单位应提供电子版的勘察成果资料。

5.2 成果报告的基本要求：

岩土工程勘察报告应根据国家有关勘察成果报告的编制规范和标准编制，应资料完整、真实准确、数据无误、图表清晰、结论有据、建议合理、便于使用和适宜长期保存，并应因地制宜，重点突出，有明确的工程针对性。勘察报告应根据国家级行业规范、任务要求、工程特点和地质条件等具体情况编写，并应包括但不仅限于以下内容：

1） 勘察的目的、任务要求和依据的技术标准。

2） 拟建工程概况。

3 ）勘察方法和勘察工作布置。

4 ）场地地形、地貌、地层、地质构造、岩土性质及其均匀性。

5 ）各项岩土性质指标，岩土的强度参数、变形参数、地基承载力的建议值；

6）地下水埋藏情况、类型、水位及其变化；

7 ）土和水对建筑材料的腐蚀性；

8） 可能影响工程稳定的不良地质作用的分析和对工程危害程度的评价；

9） 场地稳定性和适宜性的评价；

10）其它根据该工程和有关规范要求需要编写的内容。

11）工程勘察报告应对工程施工和使用期间可能发生的岩土工程问题进行预测，提出监控和预防措施的建议，还应提供综合勘察报告和有关图纸资料。综合勘察报告内容除符合国家现行规范外还应包括：

特殊土及不良地质处理的方案分析与建议；

成果报告除附有各项试验原始资料图表外还应附下列图件：

工程地质钻孔柱状图；

工程地质横剖面图；

不良地质体平面分布图和剖面分布图；

以及根据设计要求和国家标准规范规定需要的其它图表。

勘察报告的文字、术语、代号、符号、数字、计量单位、标点均应符合国家有关标准的规定。

5.3	勘探孔的土样及影像保留

- 中标单位提供取土孔的样品及取样的影像资料，以备今后核对地质情况。

三、详细勘察工程量情况

1.1 因项目地块开发的总平图方案未确定，暂根据地块红线范围按拟建工程的建筑结构形式暂估布置钻孔：地块别墅暂按120栋计算，约4孔/栋；地块酒店部分按共20个孔计算。即共计500个孔，其中一般孔375个，控制孔125个。

1.2 地块地质情况（钻孔情况预估）：本工程限高12米，为低层建筑。预计土层6米，砂卵层6米，控制孔增加入岩5米，本次勘察钻孔深度控制孔钻孔孔深暂按 17m 或钻入岩面不少于 5.0m 为控制，一般性钻孔暂按 12.0m 或钻至岩面为控制，且应满足国家级地方有关规范要求。（待规划方案确定后，中标人施工进场前，根据规划方案及国家规范重新设计勘察布孔方案，通过甲方及设计单位认可后，方可进场施工）

1.3 详勘进尺工程量预估：土层共计3000米，砂卵层共计3000米，岩层共计625米。

1.4 施工人员及机械要求：

1）按要求配合现场负责人及技术人员，满足作业需要，且进场机械不少于8台；

2）钻孔机械的钻进工艺方法：对上覆土层采用锤击钻进，钢套管支护，孔径≥91mm，硬~ 可塑状土层岩芯采取率应≥90％，对软塑层土≥60％。岩石采用清水回转钻进， 孔径≥73mm，采用套管护壁或泥浆护壁，采用金刚石局部反循环钻进工艺，以 提高进尺效率，完整基岩岩芯采取率≥80％，破碎岩石岩芯采取率≥65％。

1.5 勘察工期及进度要求

1）签约后，中标单位应在接到业主的进场通知书后3天内进场，并在招标人要求工期内完成详细综合地质勘察，并提交成果书，成果书一式八份（其中电子版2份，采用U盘存档）。

2）中标单位在进场后20天内提供中间过程勘察报告，40天内提供经审查合格的详细勘察报告。

3）本项目的勘察跟踪服务期限依据：1、按照合同约定工期；2、自合同签订起，自项目工程竣工验收。

四、其他事项

1.1 勘察施工现场所需临时水电及临时住宿由中标单位自行解决。

1.2 提供的勘察报告成果应齐全，各项试验数据准确。若地质勘察报告成果明显出入较大，给招标人造成经济损失，招标人将追究中标单位经济责任，且中标单位须无偿补孔勘探。

1.3 中标单位有义务参加工程建设的各类有关的工程技术会议及验收会议（包括但不限于：提供详细勘察中间过程资料（如招标方需要）、技术论证会、地基验槽（基桩检验）、基础验收、结构验收、主体验收、竣工验收等），解决相关问题，并提出合理化建议。

1）	提出建议持力层，根据持力层不同，提出相应桩基类型、采用的桩径、桩长以及单桩承载力。

2）	提供建议围护方案。

3）	勘察报告提交的各项力学指标须准确，如静载荷试验所得出的承载力结果同地质勘察报告成果出入较大，给招标人造成经济损失，招标方将追究中标单位经济责任，并要求中标单位无偿补孔勘探。

4）	根据本工程特点，结合勘察经验，中标单位应对本工程桩基或地基基础处理设计方案施工图（如有）提出书面优化建议。

1.4 中标单位应综合考虑工程实际情况，勘察须满足工程的实际需要和甲方要求，费用提供计算公式和影像资料（纸质版和电子版）作为依据。

附件

附件1：设计人主要设计人员表

附件1 ：

设计人主要设计人员表

| 名 称 | 姓名 | 职务 | 注册执业资格 | 承担过的主要项目 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目负责人（项目经理） |  |  |  |  |
| 设计师1 |  |  |  |  |
| 设计师2 |  |  |  |  |
| 设计师3 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

附件3：履约担保格式（如有）

履约担保

桂林市道睿置业有限公司：

鉴于（以下简称“发包人”） 接受xxx（以下称“设计人”）于2021年4月2日参加桂林市旅游交通换乘中心项目及轨道置业·航空小镇项目设计（项目名称）设计招标项目的投标。我方愿意无条件地、不可撤销地就设计人履行与你方订立的合同，向你方提供担保。

1.  担保金额人民币（大写）      /   （¥）     /    元

2.   担保有效期自发包人与设计人签订的合同生效之日起至发包人出具的设计阶段完成证明上注明的设计阶段完成之日起 28 日后失效。

3.  在本担保有效期内，如果设计人不履行合同约定的义务或其履行不符合合同的约定，我方在收到你方以书面形式提出的在担保金额内的赔偿要求后，在 7 日内无条件支付。

4.  发包人和设计人变更合同时，无论我方是否收到该变更，我方承担本担保规定的义务不变。

担 保 人：xxx（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：               （签字）

地    址：xx

邮政编码：xx

电    话：xx

传    真：xx

2021 年  月  日

# 第六章  投标文件（格式）

(格式附后）

投标文件

正/副本

项目名称：

项目编号：

投标人名称（盖章）：

法定代表人或授权代理人（签字或盖章）：

投标文件目录

- 第八章 响应文件（格式）

- 一、响应文件袋（盒、箱）标记

响 应 文 件

项目名称：

项目编号：

采购人：桂林市道睿置业有限公司

供应商名称：

- 二、响应文件组成

（一）资格性响应证明材料

（二）符合性响应证明材料

（三）其它有效证明材料

（一）资格性响应证明材料目录

1.响应函（必须提供）

2.供应商相应的法定代表人(负责人、自然人)身份证正反两面复印件（必须提供）

3.供应商的授权委托书原件、委托代理人身份证正反面复印件以及由县级以上（含县级）社会养老保险经办机构出具的供应商为委托代理人交纳的社保证明复印件【属自然人的应提供由县级以上（含县级）社会养老保险经办机构出具的自然人本人及委托代理人所交纳的社保证明复印件】（委托代理时必须提供）

4.供应商的法人或者其他组织营业执照等证明文件复印件（必须提供，自然人除外）

注：①法人包括企业法人、机关法人、事业单位法人和社会团体法人；其他组织主要包括合伙企业、非企业专业服务机构、个体工商户、农村承包经营户。②如供应商为企业（包括合伙企业），应提供工商部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照；供应商为事业单位，应提供有效的“事业单位法人证书”；供应商为非企业专业服务机构的，应提供执业许可证等证明文件；供应商为个体工商户，应提供有效的“个体工商户营业执照”。

5. 廉 政 承 诺 书（必须提供）

6.投标人在投标人在投标人在2018年以来至少服务过一个桂林当地的详勘项目。（提供合同证明文件并加盖公章）（必须提供）；

7.供应商参加采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录及有关信用信息的书面声明（必须提供）

10.对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)或中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn) 等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与本次采购活动，提供截图并加盖公章（必须提供）；

1. 响应函（必须提供）

附件：

响 应 函 （格 式）

致：

根据贵方项目招标文件，项目编号            ，签字代表             （姓名）经正式授权并代表供应商               （供应商单位名称），提交响应文件正本壹份，副本贰份。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1.按招标文件项目需求和报价表：报价（大写）          元人民币(￥           )。

2.我方承诺已具备招标文件规定的供应商资格条件。

3.我方已详细审核招标文件，包括修改文件（如有的话）和有关附件，将自行承担因对全部招标文件理解不正确或误解而产生的相应后果。

4.响应文件有效期为自响应文件递交截止时间之日起90天。

5.如我方成交：

（1）我方承诺在收到成交通知书后，在成交通知书规定的期限内与采购人签订合同。

（2）我方承诺按照招标文件规定递交履约担保。

（3）我方承诺本响应文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，按招标文件及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

与本响应有关的正式通讯地址为：

地址：            邮编：              邮箱：

办公电话：                  传真：

委托代理人联系电话：

开户名称：

开户银行：

账号：

供应商（公章，自然人除外）：

法定代表人(负责人、自然人)或相应的委托代理人签字

（属自然人的应在签名处加盖大拇指指印）：

响应日期：

注：1.未按照本响应函（格式）要求填报的应函将被视为非实质性响应招标文件要求，从而导致该响应被拒绝。

2.供应商必须按本响应函（格式）要求注明清楚联系方式（包括地址、邮编、邮箱、电话等），从而确保成交结果等相关信息能及时通知到位。

3.响应函须由法定代表人(负责人、自然人)或相应的委托代理人签字（属自然人的应在签名处加盖大拇指指印）并加盖供应商公章（自然人除外）。

2. 供应商相应的法定代表人(负责人、自然人)身份证正反两面复印件（必须提供）

3.供应商的授权委托书原件、委托代理人身份证正反面复印件以及由县级以上（含县级）社会养老保险经办机构出具的供应商为委托代理人交纳的社保证明复印件【属自然人的应提供由县级以上（含县级）社会养老保险经办机构出具的自然人本人及委托代理人所交纳的社保证明复印件】（委托代理时必须提供）

附件：

授权委托书（格式一）

致：

我              （姓名）系                              （供应商名称）的法定代表人（负责人），现授权委托本单位在职职工            （姓名）以我公司名义参加      （项目名称及项目编号）        项目的招标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的招标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签字事项负全部责任。

授权委托代理期限：从       年     月      日起至         年     月      日止。

代理人无转委托权,特此委托。

我已在下面签字，以资证明。

供应商（公章）：

法定代表人（负责人）签字：                       　     年      月     日

附：委托代理人身份证正反面复印件以及由县级以上（含县级）社会养老保险经办机构出具的供应商为委托代理人交纳社保证明复印件（委托代理时必须提供）。

授权委托书（格式二）

致：

我              （姓名）系自然人，现授权委托            （姓 名）以本人名义参加      （项目名称及项目编号）        项目的招标活动，并代表本人全权办理针对上述项目的招标、签约等具体事务和签署相关文件。

本人对被授权人的签字事项负全部责任。

授权委托代理期限：从       年     月      日起至         年     月      日止。

代理人无转委托权,特此委托。

我已在下面签字，以资证明。

自然人签字并在签名处加盖大拇指指印：                       　　        年      月     日

附：委托代理人身份证正反面复印件以及由县级以上（含县级）社会养老保险经办机构出具的自然人本人及委托代理人所交纳的社保证明复印件（委托代理时必须提供）。

4.供应商的法人或者其他组织营业执照、资质证明等证明文件复印件（必须提供，自然人除外）

注：①法人包括企业法人、机关法人、事业单位法人和社会团体法人；其他组织主要包括合伙企业、非企业专业服务机构、个体工商户、农村承包经营户。②如供应商为企业（包括合伙企业），应提供工商部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照；供应商为事业单位，应提供有效的“事业单位法人证书”；供应商为非企业专业服务机构的，应提供执业许可证等证明文件；供应商为个体工商户，应提供有效的“个体工商户营业执照”。

5. 廉政承诺书

廉 政 承 诺 书

桂林鼎亨酒店投资有限公司：

一、我单位为了保证招投标、合同签订和合同履行的顺利进行，做好此过程中的廉政建设和反腐败工作，共同维护双方单位形象和员工本人利益不受损害，我单位做如下承诺：

1、尊重贵单位的廉政建设制度和招投标管理规定，本着廉洁、公开、公平、公正的原则进行招投标、合同签订和合同履行。

2、不以任何形式向贵公司工作人员或其家属赠送礼金、礼品、有价证券、购物券或给予其他好处。

3、不邀请贵公司工作人员及其家属参加旅游、健身或娱乐等消费活动。

4、不与贵公司工作人员或其家属发生公司生产经营以外的业务合作和经济往来。

5、随合同赠送的硬件、软件或其他折扣在合同中明确约定、办理到货验收手续；不以任何方式私自支付给甲方工作人员。

6、根据合同应向贵公司支付的工程技术配合费、咨询费、劳务费等款项，不以任何形式私自支付给贵公司部门或工作人员。

7、发现贵公司工作人员有索要礼金、礼品、有价证券、购物券或给予其他好处等不廉洁行为，及时告知贵公司监察部门。

二、在招投标阶段、合同签订和合同履行过程中，如贵公司发现我单位违反以上承诺，我单位愿意接受贵公司给予的处罚直至取消参与招投标的资格；如因此造成贵公司工作人员被检察机关立案查处、给贵公司形象带来损害，贵公司有权终止合同。因上述原因对贵公司造成的损失，我单位在贵公司通知一个月内无条件赔偿。

三、本承诺书经我单位盖章生效。

单位（盖章）：

日期：

6.投标人在投标人在投标人在2018年以来至少服务过一个桂林当地的详勘项目。（提供合同证明文件并加盖公章）（必须提供）

7.投标人拟投入服务的人员配备情况表（必须提供）；[格式自拟，投标人根据自身实力及项目实际需求配备相关服务人员，同时附相关服务人员的相关资格证书、职称证书或毕业证书、身份证的复印件，并提供投标人为以上人员缴纳的2021年7-9月养老保险凭证材料（若为近期新聘员工的，以提供劳动合同证明材料为准）]

8.供应商参加采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录及有关信用信息的书面声明（必须提供）

附件：

声   明（格式）

致：

我（公司）郑重声明，在参加本项目政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚），未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，完全符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商资格条件，我方对此声明负全部法律责任。

供应商（公章，自然人除外）：

法定代表人(负责人、自然人)或相应的委托代理人签字

（属自然人的应在签名处加盖大拇指指印）：

日          期：

注：供应商参加采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录及有关信用信息的书面声明须由法定代表人(负责人、自然人)或相应的委托代理人签字（属自然人的应在签名处加盖大拇指指印）并加盖供应商公章（自然人除外）。

9.桂林当地有办公地点面积（提供租赁或房产证明）（必须提供）；

10.投标人相关获奖证书、荣誉证书等复印件（如有，请提供）；

（二）商务标响应证明材料目录

1.报价表（必须提供）

1.报价表（必须提供）

附件：

报价表（格式）

| 标的名称 | 数量① | 单位 | 综合含税（6%）单价（元） | 暂定面积（万平方米 | 暂定总价（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 土层 | 1 | 米 |  | 6000 |  |
| 岩层 | 1 | 米 |  | 625 |  |
| 服务期限及服务成果交付地点： 1.服务期限：自成交通知书发布之日起至项目竣工验收合格。 2.服务成果交付地点：广西桂林市采购人指定地点。 |  |  |  |  |  |
| 说明： 供应商报价应包含完成本“项目需求”中所列所有服务内容产生的所有成本、项目验收、税金、利润等费用。本报价单价为单价包干。 |  |  |  |  |  |

供应商（公章，自然人除外）：

法定代表人(负责人、自然人)或相应的委托代理人签字（属自然人的应在签名处加盖大拇指指印）：

日          期：

注：

1. 供应商必须就“项目需求”中的所有内容作完整唯一报价，响应文件只允许有一个报价方案，有选择的或有条件的报价将不予接受。

2. 供应商应如实填写报价表的各项内容，否则，响应无效。

3. 报价表由多页构成时，须由法定代表人(负责人、自然人)或相应的委托代理人签字（属自然人的应在签名处加盖大拇指指印）并加盖供应商公章（自然人除外）。

（三）其它有效证明材料目录

1.供应商可结合本项目的评审办法视自身情况自行提交相关证明材料（如有，请提供）